Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Аксайского района

Грушевская средняя общеобразовательная школа

(МБОУ Грушевская СОШ)

Утверждаю:

Директор ___________М.А.Матвеев

Приказ №

План введения

электронных дневников обучающихся и

электронного журнала успеваемости

| №пп | Содержание этапа | Сроки реализации | Ответст-венные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственного лица за введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости | До 1.02.2013. | Матвеев М.А. |
| 1.2. | Анализ готовности школы к введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости | До 1.02.2013. | Матвеев М.А. |
| 1.3. | Выбор информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости | До 1.02.2013. | Чайченков С.В. |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана работы по введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости с учетом готовности школы к введению электронных дневников и электронного журнала успеваемости и его предоставление в Управление образования. | До 1.03.2013. | Матвеев М.А. |
| 1.5. | Изучение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (Приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 02.03.2012. №190) | До 10.03.2013. | Рабочая группа |
| 2 | Разработка и утверждение нормативного обеспечения |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по разработке локальных актов, регламентирующих введение и использование электронных дневников и электронного журнала успеваемости | До 15.03.2013. |  |
| 2.2. | Разработка локальных актов: - Положение о ведении электронного дневника обучающихся и электронного журнала успеваемости, - Регламент предоставления услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», - Инструкции и рекомендации для педагогов, обучающихся, родителей | До 15.04.2013. | Рабочая группа |
| 2.3. | Внесение необходимых изменений и дополнений в функциональные должностные обязанности лиц, участвующих в введении и использовании электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости: заместитель директора, учитель, классный руководитель | До 15.04.2013. | Рабочая группа |
| 2.4. | Согласование локальных актов с Советом школы | До 20.04.2013. | Матвеев М.А. |
| 2.5. | Заключение с организацией договора, регулирующего отношения по введению и использованию выбранной информационной системы, в том числе определяющего юридическую ответственность организации за сохранность персональных данных | До 01.05.2013. | Матвеев М.А. |
| 2.6. | Утверждение новых локальных актов | До 20.04.2013. | Матвеев М.А. |
| 2.7. | Размещение на сайте школы новых локальных актов | До 25.04.2013. | Чайченков С.В. |
| 2.7. | Ознакомление педагогических работников с возможностями информационной системы по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося посредством электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию | До 15.05.2013. | Чайченков С.В. |
| 2.8. | Ознакомление обучающихся с возможностями информационной системы по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося посредством электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию | До 10.05.2013. | Классные руководители |
| 2.9. | Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей (законных представителей) с возможностями информационной системы по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося посредством электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию | До 10.05.2013. | Классные руководители |
| 2.10. | Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении информации о текущей успеваемости через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости | До 15.05.2013. | Классные руководители, Щетковская Л.Д. |
| 2.11. | Заполнение необходимых баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости | До 15.05.2013. | Чайченков С.В. |
| Основной этап |
| 3 | Введение электронных дневников учащихся и электронного дневника успеваемости |  |  |
| 3.1. | Продолжение работы по приему и регистрации заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении информации о текущей успеваемости через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости | До 01.09.2013. | Классные руководители, Щетковская Л.Д. |
| 3.2. | Заполнение и обновление необходимых баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | До 10.09.2013. | Чайченков С.В. |
| 3.3. | Обучение навыкам работы в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости педагогических работников, оказание им консультативной технической и методической помощи | До 20.09.2013. | Чайченков С.В. |
| 3.4. | Обучение навыкам работы в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся и их родителей (законных представителей), оказание им консультативной технической и методической помощи | До 01.10.2013. | Классные руководители |
| 3.5. | Размещение на сайте школы ссылки на информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости | До 01.10.2013. | Чайченков С.В. |
| 3.6. | Выдача индивидуальных логинов и паролей для доступа к электронному дневнику учащегося и электронному журналу успеваемости | До 01.11.2013. | Чайченков С.В. |
| 3.7. | Составление графика работы педагогов по заполнению электронных дневников и электронного журнала | До 01.10.2013. | Заморова Т.Н. |
| 3.8. | Работа педагогов по заполнению электронных дневников и электронного журнала | С 01.10.2013. | Заморова Т.Н. |
| 3.9. | Активация пользователей (родителей) в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости: | в том числе: | Чайченков С.В. |
|  | от 30% до 40% имеющих возможность воспользоваться услугой | до 20.09.2013. |  |
|  | от 41% до 60% имеющих возможность воспользоваться услугой | до 20.10.2013. |  |
|  | от 61% до 100% имеющих возможность воспользоваться услугой | до 20.11.2013. |  |
|  | 100% имеющих возможность воспользоваться услугой | с 01.01.2014. |  |